議事録

東海鋼材工業 請求書・納品書メール送信システム 要件定義 第1回

■ 打ち合わせ概要

| 日時 | 2026年3月30日（月） ※ファイル名よりGMT20260330-045944 |
| --- | --- |
| 参加者 | 東海鋼材工業 / 藤井慎二様（営業）、藤井貴浩様（支店長）、鈴木愛様（総務） 株式会社FREEMIND / 水本 |
| 議題 | 請求書・納品書メール送信システム 要件定義（第1回） |
| 場所 | オンライン（Zoom） |

■ 協議内容サマリー

① 現行業務フロー確認

- 営業担当（7名）のみがシステムを使用し、経理・事務は関与しない

- 営業担当が請求書・納品書の内容を確認し、OKを押すとバッチで定期実行される仕組み

- 通常は1日20〜30件、月末ピーク時は請求書・納品書合計で250件超になる場合あり

- 対象部門は1部門のみ（他部門への展開は将来検討）

- 請求書のみ・納品書のみ・両方など、顧客ごとに送付パターンが異なる

- 帳票が2枚以上に分かれるケースあり（明細行が多い場合）

② カルワザウェブ連携

- ログインID/PW発行には「仕入れ先登録票」の提出が先決（藤井貴浩様が対応予定）

- IPアドレス制限あり。FREEMINDのIP・本番AWS環境のIPを事前に許可リストへ追加が必要

③ 電子帳簿保存法（電帳法）対応

- 年間売上高が5,000万円を単月で超えるため、電帳法の検索要件への対応が必須

- 必要な検索機能：取引年月日（範囲指定）・取引金額（範囲指定）・取引先名での絞り込み

- 東海鋼材工業は既に事務処理規定を整備・税理士確認済みのため、改ざん防止は対応済み

- 対応方針：「部門選択機能」の開発を廃止し、その費用を検索機能の実装に充てる

- 既存の電帳法対応Excelには「本システムで管理」と1行追記するのみでOK（鈴木氏確認）

④ メール送信ルール

- 送信先メールアドレスと送信オン/オフフラグは基幹システムの備考2フィールドに格納（1社1アドレス）

- 送信元は全社共通の専用アドレス1本（no-reply設定。返信時は定型文を自動返信）

- バッチ送信は1時間刻みで実行。即時送信・再送・取消機能は不要

- 土日祝日もバッチ稼働。メール失敗時は手動対応（PDFダウンロードして送付）

⑤ アクセス制御・インフラ

- ログイン機能は不要。IPアドレス制限のみで管理（社外アクセスはVPN経由）

- AWS NAT Gatewayで開発環境のIPを固定化（月額約4,800円：東海鋼材工業がAWS利用料として支払い）

- SendGridは新規契約（月末250件超に対応できる有料プランを選定）

- AWSアカウントは既存と分けて新規作成。独自ドメインは既存ドメインのDNS設定で対応

■ 決定事項

| No. | カテゴリ | 決定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 業務フロー | 対象部門は1部門（名古屋営業所）のみで開発開始。他部門への展開は将来検討。 |
| 2 | 業務フロー | システム利用者は営業担当者のみ（経理・事務の関与なし）。営業担当7名。 |
| 3 | 電帳法対応 | 「部門選択機能」を廃止し、その開発費用を電帳法対応の「検索機能（取引年月日・金額範囲・取引先名）」の実装に充てる。 |
| 4 | 電帳法対応 | PDFの保存期間は10年（法定7年より安全策として10年に設定）。改ざん防止は既存の事務処理規定で対応。 |
| 5 | 電帳法対応 | 検索機能はシステム内で実装する（Excelへの手動転記なし）。既存の電帳法対応Excelには本システムへの参照を1行追記するのみでよい（鈴木氏確認済み・税理士確認済み）。 |
| 6 | メール送信 | 送信先メールアドレスは基幹システムの改修が難しいため、備考2フィールドに格納する。1社1アドレスまで。 |
| 7 | メール送信 | 送信オン/オフフラグ（請求書・納品書それぞれ）も備考2に格納する。フラグのフォーマットは後日決定。 |
| 8 | メール送信 | 送信元アドレスは全社共通の専用アドレス1本（鈴木氏が新規作成）。 |
| 9 | メール送信 | 一括送信は1時間刻みのバッチ処理。即時送信機能は不要。 |
| 10 | メール送信 | 土日祝日もバッチを稼働させる（カレンダー管理は行わない）。 |
| 11 | メール送信 | メール送信失敗時の再送機能は不要。失敗した場合は手動でPDFをダウンロードして送付。 |
| 12 | メール送信 | 送信済み書類の取消・再送機能は不要。必要な場合は手動でPDFダウンロードして送付。 |
| 13 | メール送信 | 得意先からの返信はno-reply設定とし、「送信専用のため担当営業へご連絡ください」の定型文を自動返信する。 |
| 14 | メール送信 | メール件名・本文テンプレートは1種類。文言は東海鋼材工業側が用意する。 |
| 15 | メール送信 | 得意先ごとのコメント・備考機能は不要。 |
| 16 | 送信結果管理 | 送信結果サマリーの通知メールは不要。開封確認はSendGrid管理画面で確認する（システムへの組み込みは不要）。 |
| 17 | アクセス制御 | ログイン機能は不要。IPアドレス制限のみで管理。社外からのアクセスはVPN経由。 |
| 18 | アクセス制御 | 営業担当者間の閲覧制限なし（全員が全データを閲覧可）。 |
| 19 | インフラ | AWS NAT Gatewayを使用してIPアドレスを固定化（月額約4,800円のランニングコスト発生。東海鋼材工業側がAWS利用料として支払い）。 |
| 20 | インフラ | SendGridは新規契約（月末ピーク時250件を超える可能性があるため有料プランを検討）。 |
| 21 | インフラ | AWSアカウントは既存と別に新規作成（部門費用の明確化のため）。作成後、FREEMINDへも権限付与。 |
| 22 | インフラ | 独自ドメインは新規取得せず、既存ドメインのDNS設定でシステムに紐付ける（担当者へ案内）。 |
| 23 | 保守運用 | カルワザウェブはバージョンアップしない前提で開発（更新コストが数百万円のため）。 |
| 24 | 保守運用 | 保守契約は一旦見送り。初期流動期のサポートについては納品が近づいてから別途相談。 |

■ 保留・確認事項

| No. | カテゴリ | 内容 | 確認先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | カルワザウェブ | 仕入れ先登録票の様式を入手し、FREEMINDが記入して提出する必要がある。提出後にID/PW発行。 | 藤井貴浩様→鈴木愛様→FREEMIND |
| 2 | カルワザウェブ | FREEMINDのIPアドレスのカルワザウェブへの登録（設定担当者への依頼済み・対応中）。 | 東海鋼材工業 鈴木愛様 |
| 3 | カルワザウェブ | 本番環境（AWS）のIPアドレスも事前に許可リストへ追加が必要。後日連絡予定。 | 東海鋼材工業 鈴木愛様 |
| 4 | 備考2フォーマット | 備考2に格納する送信可否フラグ・メールアドレスの具体的な記載フォーマット（例：TRUE,TRUE,info@xxx.co.jp等）を確定する必要あり。 | FREEMIND 藤井慎二 |
| 5 | 帳票サンプル | 現行の請求書・納品書のPDFサンプル（2枚以上になるものも含む）の提供が必要。 | 東海鋼材工業 藤井貴浩様 |
| 6 | ロゴ・社印 | 会社ロゴ・社印の画像データの提供方法（社内手続き要否）を確認中。 | 東海鋼材工業 鈴木愛様 |
| 7 | メールテンプレート | メール件名・本文の文言を準備いただく必要あり。 | 東海鋼材工業 鈴木愛様 |
| 8 | SendGrid | 月末ピーク件数（最大250件超）を踏まえた有料プランの選定が必要。 | FREEMIND 藤井慎二 |
| 9 | AWSアカウント | 新規AWSアカウントの作成。作成後FREEMINDへ権限付与。 | 東海鋼材工業 鈴木愛様 |
| 10 | IPアドレスリスト | システムへのアクセスを許可する拠点の固定IPアドレス一覧の提供。 | 東海鋼材工業 鈴木愛様 |
| 11 | DNS設定 | 既存ドメインにシステムを紐付けるDNS設定。FREEMIND側からご案内予定。 | 東海鋼材工業 システム担当様 |
| 12 | 秘密保持契約 | 現状NDA未締結。帳票サンプル提供前に締結の要否を確認する。 | FREEMIND 水本 |

■ 次回アクション（担当・期限）

| No. | アクション内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仕入れ先登録票の様式を鈴木愛様から取得し、FREEMINDの水本に送付する | 藤井貴浩様 | 早急 |
| 2 | 仕入れ先登録票を記入してFREEMINDが提出する（ID/PW発行依頼） | FREEMIND 水本 | 書類受領後 |
| 3 | FREEMINDおよびAWSのIPアドレスをカルワザウェブの許可リストに追加する | 東海鋼材工業 鈴木愛様 | 早急 |
| 4 | 帳票サンプル（請求書・納品書・2枚以上のもの）をFREEMINDへ送付 | 藤井貴浩様 | 早急 |
| 5 | 電帳法対応の調査レポートPDFを東海鋼材工業へ共有する | FREEMIND 藤井慎二 | 早急 |
| 6 | 備考2フォーマット（送信フラグ・メールアドレスの記載形式）を設計してご提案する | FREEMIND 藤井慎二 | 次回MTGまで |
| 7 | メール件名・本文テンプレートの文言を作成・共有する | 東海鋼材工業 鈴木愛様 | 次回MTGまで |
| 8 | AWSアカウントを新規作成し、FREEMINDへ権限を付与する | 東海鋼材工業 鈴木愛様 | 決算業務後 |
| 9 | システムアクセス許可の固定IPアドレス一覧を作成してFREEMINDへ提供する | 東海鋼材工業 鈴木愛様 | 決算業務後 |
| 10 | 次回打ち合わせ（画面UI確認）の候補日程をFREEMINDへ連絡する | 藤井貴浩様 | 4/8以降で調整 |
| 11 | 次回打ち合わせ（画面UI確認）の日程調整・招集（営業担当メンバーも参加） | FREEMIND 藤井慎二 | 4/8以降 |

■ 次回打ち合わせ

| 開催時期 | 2026年4月8日（水）以降（鈴木愛様の決算業務終了後） |
| --- | --- |
| 議題 | 画面UI・業務効率に関する詳細確認（東海鋼材工業の営業メンバーも参加予定） |
| 日程調整 | 候補日をFREEMINDへメールで連絡（藤井貴浩様が対応） |

以上　　記録：株式会社FREEMIND 水本